SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb

– ul. Sosnowa, Zielona i Żurawska”

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań operacji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie Ponik wraz z budową kanalizacji w miejscowości Śmiertny Dąb oraz zakup samochodu asenizacyjnego do odsysania nieczystości płynnych.” finansowanej ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Specyfikacja niniejsza zawiera 44 strony.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
| 2. | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia. |

Spis treści:

|  | Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. .......................................................................................... | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Definicje…………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 4 |
|  | Tryb udzielania zamówienia. ........................................................................................................ | 4 |
|  | Adres strony internetowej. ........................................................................................................... | 4 |
|  | Przedmiot zamówienia.................................................................................................................. | 4 |
|  | Zamówienia częściowe. ................................................................................................................ | 4 |
|  | Zamówienia uzupełniające. ............................................................................................................ | 4 |
|  | Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. ................................................................. | 4 |
|  | Termin wykonania zamówienia..................................................................................................... | 4 |
|  | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. ............................................................................................................ | 5 |
|  | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu……………………………………………………………………….… | 5 |
|  | Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. .................................................... | 9 |
|  | Wadium........................................................................................................................................... | 9 |
|  | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy....................................... | 10 |
|  | Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. ……………………………………………………………………………………………………………………………… | 12 |
|  | Opis sposobu przygotowania oferty.............................................................................................. | 12 |
|  | Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami....................................................... | 14 |
|  | Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. ...................................................................................... | 14 |
|  | Miejsce i termin otwarcia ofert. ..................................................................................................... | 14 |
|  | Termin związania ofertą................................................................................................................ | 15 |
|  | Opis sposobu obliczenia ceny. ..................................................................................................... | 15 |
|  | Kryteria oceny ofert....................................................................................................................... | 15 |
|  | Tryb oceny ofert. ........................................................................................................................... | 15 |
|  | Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia..... | 16 |
|  | Środki ochrony prawnej ................................................................................................................ | 16 |
|  | Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów……………………………………………………………………………………………………………………….. | 17 |
|  | Podwykonawstwo. ........................................................................................................................ | 17 |
|  | Wykaz załączników do niniejszej IDW........................................................................................... | 17 |
|  | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego........................................................................ | 30 |
|  | Opis przedmiotu zamówienia........................................................................................................ | 43 |
|  | Kluczowe części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy. .................................................... | 44 |

SIWZ część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW).

- Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów.

- Definicje.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:

- Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiającego – uważa się Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów.

- SIWZ – uważa się Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.

- IDW – uważa się Instrukcje dla Wykonawcy (jedna z trzech części wchodzących w skład SIWZ).

- Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

- Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

- Adres strony internetowej.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: www.bip.janow.akcessnet.net zakładka Przetargi.

- Przedmiot zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia znajduję się w III części SIWZ

- Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Termin wykonania zamówienia .

Termin wykonania zamówienia wynosi  4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

  - O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    - posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami, o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto każda, potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostało wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynność, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:

- kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji  wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych i być wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego.

    - Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca musi wykazać że:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł,

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.

  - Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:

„spełnia – nie spełnia”

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich, chyba, że ze stosownego pełnomocnictwa wynika, iż upoważnionym do złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy jest inny podmiot, w szczególności pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w takim wypadku należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną notarialnie),

- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). Uwaga: w przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).Uwaga: w przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10-11 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

- oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW.

  - W celu oceny spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:

- Wykaz robót budowlanych (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, przedmiotu zamówienia, nazwy Zamawiającego, na rzecz, którego zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są poświadczenie bądź inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- Wykaz osób, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW – które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do IDW – że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie winno być podpisane przez każdego z nich, chyba, że ze stosownego pełnomocnictwa wynika, iż upoważnionym do złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień jest inny podmiot, w szczególności pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w takim wypadku należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną notarialnie).

  - W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:

- sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, potwierdzające przychód netto ze sprzedaży – co najmniej w wymaganej wysokości,

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – co najmniej w wymaganej wysokości,

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – co najmniej w wymaganej wysokości wraz z dowodem jej opłacenia.

  - Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 231).

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów wymaga złożenia następujących dokumentów:

- pisemnego zobowiązania (w formie oryginału) innego podmiotu dotyczącego w szczególności:

  - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy (posiadana wiedza i doświadczenie) – dokumentów wymienionych w pkt 11. 2 lit. a) IDW,

- w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy (dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) – dokumentów wymienionych w pkt 11.2 lit. b) i c) IDW,

- w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i finansowa) – dokumentów wymienionych w pkt 11.3 IDW.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 11.1 IDW.

  - W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

  - Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wadium

  - Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 30.000,00 zł [słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych]

  - Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia,

- bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  - Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Niegowa, Filia Janów

47 8591 0007 0330 0925 4792 0001

- Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

  - Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego.  Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

  - Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.

  - Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania wadium).

  - Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

      - pieniądzu,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Niegowa, Filia Janów

47 8591 0007 0330 0925 4792 0001

    - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

    - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

    - W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winne zawierać następujące elementy:

      - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

      - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

      - kwotę gwarancji/poręczenia,

      - termin ważności gwarancji/poręczenia,

      - z jego treści musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia. Nie może zawierać zapisów, że zostanie wypłacone w przypadku, gdy żądanie okaże się bezsporne; że żądanie musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji; że do zgłoszonego żądania należy dołączyć kopię wezwania do usunięcia wad lub usterek skierowanego do Wykonawcy; itp.

      - gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy.

    - Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Wymagania podstawowe.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

- Załączniki dołączone do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z podaną

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Stosowne wypełnienia załączników do niniejszej IDW mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 16 IDW w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Załączniki posiadające formę oświadczeń powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Zawartość oferty.

- Kompletna oferta musi zawierać:

  - Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,

  - Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

  - Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

  - Załącznik nr 4 – Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

  - Załącznik nr 5 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

  - Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych,

  - Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

  - Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy, o podleganiu obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,

  - Załącznik nr 10 – Tabela elementów scalonych,

  - stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczy również spółek cywilnych, o ile stosowne zapisy nie wynikają z treści umowy spółki,

  - pozostałe dokumenty wymienione w niniejszej IDW,

- Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli według Wykonawcy oferta zawiera informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, ze zm.), należy je oznaczyć klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie na końcu oferty. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Pani Helena Wójcik tel. 66-999-66-36

- Pani Małgorzata Nowak – tel. 66-999-66-36

- Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Janowie przy ul. Leśnej 3/1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2014 r., do godziny 10:00.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), którą należy opisać następująco:

Nadawca: nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) Adresat: Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o., ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb – ul. Sosnowa i Zielona.” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 28 – 07 – 2014 r. godz. 10:30

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Janów w Janowie przy ul. Częstochowskiej 1 w dniu 28 lipca 2014 r., o godzinie 10:30

- Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Ceną oferty jest kwota wymieniona w Ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1).

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

  - W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Kryteria oceny ofert.

  - W niniejszym postępowaniu oferty oceniane będą na podstawie kryterium Cena ofertowa – 100%.

  - Określenie ilości punktów w kryterium cena ofertowa dokonane zostanie na podstawie wzoru:

  - Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ważnych ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Tryb oceny ofert.

  - Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy.

  - Sprawdzanie wiarygodności ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy.

- Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

- Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

  - Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej,

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,

- podlega unieważnieniu:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej

  - Informacje ogólne.

- Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i następne ustawy.

- Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są:

  - odwołanie

  - skarga do sądu

- Środki ochrony prawnej, przysługują:

  - Wykonawcom,

  - innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy.

  - Odwołanie.

Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Przepisy dotyczące odwołania zawarte są w art. 180 – 198 ustawy.

  - Skarga do sądu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skargi do sądu uregulowane są w art. 198a – art. 198f ustawy.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zaświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów fax. 34/314-13-53 e-mail: zgk-wodkan@janow.pl Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (odsyłając potwierdzoną kopię dokumentu).

- Podwykonawstwo.

  - Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1).

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych Podwykonawcy,

- termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcy wraz z harmonogramem. Termin ten nie może być dłuższy, niż wynikający z harmonogramu Wykonawcy.

  - Pozostałe wymagania oraz tryb postępowania w przypadku powierzenia Podwykonawcom wykonania przedmiotu zamówienia, zawarty zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (SIWZ część II).

28. Wykaz załączników do niniejszej IDW.

| l.p. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Oferta Wykonawcy |
|  | Załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
|  | Załącznik nr 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
|  | Załącznik nr 4 | Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej |
|  | Załącznik nr 5 | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej |
|  | Załącznik nr 6 | Wykaz robót budowlanych |
|  | Załącznik nr 7 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
|  | Załącznik nr 8 | Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia |
|  | Załącznik nr 9 | Oświadczenie Wykonawcy, o podleganiu obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. |
|  | Załącznik nr 10 | Tabela elementów scalonych. |

Załącznik nr 1

………………………………………

(Pieczęć Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

Dane Wykonawcy:

Nazwa:………………………………………………….…

Adres: ……………………………………………………..

tel. ………………………………………………………….

fax. ………………………………………………………...

e-mail: …………………………………………………….

Dane Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb – ul. Sosnowa, Zielona i Żurawska, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:

- Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę:

......................................................... zł brutto

słownie: .....................................................................................................................................

w tym należny podatek VAT 23 %, ................................................... zł

słownie: .....................................................................................................................................

......................................................... zł netto

słownie: .....................................................................................................................................

- Termin wykonania zamówienia wynosi 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Na całość wykonanych robót udzielamy 5 lat rękojmi za wady.

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- zweryfikowaliśmy powyższe dokumenty i przyjmujemy je do realizacji,

- zapoznaliśmy się z lokalizacją i warunkami miejscowymi terenu budowy,

- dokonaliśmy własnego rozpoznania niezbędnej ilości i charakteru robót i oferujemy wykonanie wyżej wymienionych robót zgodnie z niniejszą Ofertą,

- wykonamy wszystkie niezbędne roboty tak, aby wykonany obiekt spełniał swoje przeznaczenie.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta pozostanie dla nas wiążąca i może być przyjęta w każdej chwili przed tą datą.

- Następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom1:

  - ......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - ......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

- Wadium o wartości 30.000,00 zł wnieśliśmy w dniu .......................... w formie: .............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

- Jeżeli ta oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się, przed podpisaniem umowy, do wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 % od wartości brutto podanej w punkcie 1.

- Zobowiązujemy się, że po przekazaniu terenu budowy rozpoczniemy prace bez zwłoki, będziemy je wykonywać zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym i ukończymy je w terminie podanym w pkt. 2 niniejszej oferty.

- Oferta została złożona na .................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …………… do nr ……………

- Dokumenty wymienione na stronach ………………………… umieszczone w oddzielnej kopercie na końcu oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

...........................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

1 Jeżeli roboty nie będą zlecane podwykonawcom należy wpisać „nie dotyczy”

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb – ul. Sosnowa, Zielona i Żurawska”

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

- posiadania niezbędnej dla wykonania niniejszego zamówienia wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymi oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

Podpis(y)

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) uprawnionej(ych) | Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Dotyczy:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb – ul. Sosnowa , Zielona i Żurawska”

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

nie podlegam(y) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Podpis(y)

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) uprawnionej(ych) | Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY, ŻE NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ1

Dotyczy:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb – ul. Sosnowa , Zielona i Żurawska”

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAMY, ŻE:

stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

Podpis(y)

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) uprawnionej(ych) | Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej należy wpisać „NIE DOTYCZY”.

Załącznik nr 5

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ1

Dotyczy:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb – ul. Sosnowa, Zielona i Żurawska”

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAMY, ŻE:

należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1.…………………………………………………………

2.…………………………………………………………

3.…………………………………………………………

Podpis(y)

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) uprawnionej(ych) | Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy wpisać „NIE DOTYCZY”.

Załącznik nr 6

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Dotyczy:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb – ul. Sosnowa , Zielona i Żurawska”

| Lp. | Nazwa Zamawiającego | Nazwa zadania | Wartość przedsięwzięcia | Przedmiot zamówienia: rodzaj, zakres wykonanych robót budowlanych, za które odpowiadał Wykonawca [należy szczegółowo wskazać wykonane roboty budowlane (z podaniem długości i średnic etc.), w celu potwierdzenia warunku opisanego w pkt 10.1. a) SIWZ] | Okres realizacji (od – do) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | za którą odpowiadała Firma |  |  |

...........................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Załącznik nr 7

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb – ul. Sosnowa , Zielona i Żurawska”

Wykonawca poda informacje, dotyczące kierownika budowy, którym będzie dysponował przy realizacji niniejszego zamówienia:

- Nazwisko, imię: ……………………………………………………………………………………………………………………….

- Wykształcenie: ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Kwalifikacje zawodowe (Uprawnienia: bez ograniczeń; ograniczone / specjalność / zakres):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Doświadczenie: ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zakres wykonywanych czynności:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Podstawa do dysponowania kierownikiem budowy (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie podmiotu trzeciego): ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...........................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA, JEŻELI USTAWY NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK POSIADANIA TAKICH UPRAWNIEŃ

Dotyczy:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb – ul. Sosnowa , Zielona i Żurawska”

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

kierownik budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, i jest wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego.

Podpis(y)

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) uprawnionej(ych) | Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 9

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, O PODLEGANIU OBOWIĄZKOWI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Dotyczy:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb – ul. Sosnowa , Zielona i Żurawska”

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

załączona do oferty część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat za okres ostatnich 3 lat obrotowych tj. w:

20… r. podlegała […]; nie podlegała […]

20… r. podlegała […]; nie podlegała […]

20… r. podlegała […]; nie podlegała […]

obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [tekst jednolity Dz. U. Nr 152 poz. 1223 ze zm.]1

Podpis(y)

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) uprawnionej(ych) | Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe oświadczenie składa każdy z nich, chyba że ze stosownego pełnomocnictwa wynika, iż upoważnionym do złożenia niniejszego oświadczenia jest pełnomocnik.

Załącznik nr 10

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Dotyczy:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb – ul. Sosnowa, Zielona i Żurawska”

| l.p. | nazwa elementu | jedn. miary | ilość | wartość pln |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna - ul. Sosnowa | komplet | 1 |  |
|  | Kanalizacja tłoczna - ul. Zielona | komplet | 1 |  |
|  | Kanalizacja sanitarna - ul. Zielona | komplet | 1 |  |
| wartość netto |  |
| wartość podatku VAT |  |
| Wartość brutto |  |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów. Wartość brutto ma być równa cenie oferty.

SIWZ część II – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

29. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UMOWA Nr ………………………

Zawarta w dniu ………………………. w Janowie pomiędzy:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Janowie ul. Leśna 3/1

NIP 949-217-97-29 REGON 241988341

zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Michał Napora – Prezes Zarządu

a

……………………………………………..…………………………..

…………………………………………..……………………………..
NIP ……………….………. REGON ……………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą" , reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………….

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

[przedmiot umowy]

- Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb – ul. Sosnowa, Zielona i Żurawska oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całości inwestycji objętej pozwoleniami na budowę: nr 986/2012 z 05.09.2012 r.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

- Utworzenia zaplecza budowy w pobliżu terenu budowy, na którym zlokalizowane będzie biuro budowy – czynne w godzinach trwania prac budowlanych. Biuro budowy ma być oznakowane (tablica budowy zgodnie ze wzorem przewidzianym przez prawo budowlane) i zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp z drogi publicznej. Lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

- Uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń, uzgodnień, opinii i innych czynności związanych z pracami archeologicznymi i wykopaliskowymi.

- Przeprowadzenia rozruchu przepompowni ścieków.

- Odtworzenia nawierzchni dróg gminnych i terenów na których prowadzone będą roboty ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych. Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokólarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji.

- Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia.

- Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:

- Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje:

  - Projekt budowlany sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do posesji ,

  - Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Zamówienie w pierwszej kolejności musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

§ 2

[postanowienia wstępne]

- Wykonawca zapoznał się z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i stwierdza, że dokumenty te są kompletne i nadają się do wykonania przez niego przedmiotu umowy, co potwierdza podpisem na niniejszej umowie złożonym przez osobę uprawnioną.

- Błędy w ofercie obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w sposób zapewniający, że wykonany przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo swoje przeznaczenie.

- Wykonawca dokonał oględzin miejsca robót i zapoznał się z warunkami ich prowadzenia.

§ 3

[termin realizacji]

- Termin wykonania zamówienia wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów realizacji robót zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 12.

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.

§ 4

[Wprowadzenie na budowę]

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy przedmiotu umowy protokolarnie w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 5

[teren budowy]

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na własny koszt ogrodzenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie realizacji zamówienia.

- Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę ponosi on, aż do chwili zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał z terenu budowy wszystkie zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy umocowanym przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów inspekcji nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych przepisami tej ustawy.

- W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do posesji. Każde naruszenie wjazdu (rozkopanie) należy uzgadniać indywidualnie z właścicielem posesji.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.

- W przypadku gdy roboty ingerują w drogę Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni dróg do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót.

§ 6

[przekazanie dokumentacji]

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentację oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w dniu zawarcia umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dziennik budowy oraz odpis zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych w dniu wprowadzenia na teren budowy.

- Dokumentacja budowy ma znajdować się na terenie budowy – biuro budowy.

- W dniu zawarcia umowy kierownik budowy zobowiązany jest wypełnić i podpisać oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz dostarczyć aktualne zaświadczenie przynależności do izby samorządu zawodowego i kopię uprawnień.

§ 7

[inspektor nadzoru, kierownik budowy, koordynator umowy]

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

( ……………………………………..

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie:

( ………………………………………

- Kierownik budowy jest upoważniony do przejęcia terenu budowy i odbioru dokumentacji, o której mowa w § 6.

- Wymagana jest stała obecność kierownika budowy na terenie budowy podczas prowadzenia robót budowlanych.

- Kierownik budowy ma brać czynny udział w odbiorach wszystkich robót budowlanych.

- W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiający zostanie powiadomiony o planowanej zmianie pisemnie nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą.

- Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę na stanowisku kierownika budowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany kierownika budowy w przypadku gdy nie będzie on właściwie wypełniał swoich obowiązków.

- W przypadku wpłynięcia żądania, o którym mowa w ust. 10, lub braku zgody, o której mowa w ust. 9 Wykonawca w ciągu 7 dni jest zobowiązany przedstawić nowego kierownika budowy.

- Procedura związana ze zmianą na stanowisku kierownika budowy nie stanowi przesłanki do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

[podwykonawcy]

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do niego pisemne zastrzeżenia, w przypadku, gdy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do niej pisemny sprzeciw, w przypadku, gdy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu, uważa się za akceptację umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności:

- zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych Podwykonawcy,

- termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcy wraz z harmonogramem. Termin ten nie może być dłuższy, niż wynikający z harmonogramu Wykonawcy.

§ 9

[materiały, maszyny, urządzenia]

- Wszystkie materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie dostarcza Wykonawca.

- Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe.

- Materiały oraz urządzenia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz będą posiadały wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.).

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów całą dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodności, atestami, certyfikatami.

§10

[badanie jakości]

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przeprowadzenia badania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsadę osobową, urządzenia oraz materiały wymagane do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1.

- Badanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- W przypadku, gdy badanie jakości wykaże zgodne z umową wykonywanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający zwróci koszt takiego badania.

§11

[zobowiązania Wykonawcy]

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- Jeżeli niektóre pozycje harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 wymagały będą dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia to Wykonawca przedstawi je w formie załącznika do harmonogramu (np. wykaz urządzeń, sprzętu, zatrudnienia, wyposażenia technologicznego obiektu, itp.).

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 zostanie przedłożony Zamawiającemu w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach zobowiązany będzie, na własny koszt, do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót a następnie do przywrócenia, na własny koszt, robót do stanu poprzedniego.

- Wykonania na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, w każdym czasie, dodatkowego kamerowania (teleinspekcji) przed przystąpieniem do odbioru częściowego wybranych odcinków sieci. Łączna długość odcinków kamerowanych, w trakcie wykonywania robót, nie może przekroczyć 10 % długości sieci kanalizacyjnej zamówienia. Teleinspekcji całej długości sieci przedmiotowego zamówienia Wykonawca dokona przed odbiorem robót budowlanych.

- Wystawiania faktury.

- Dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz.

§ 12

[harmonogram rzeczowo-finansowy]

- W harmonogramie rzeczowo-finansowym należy wyszczególnić następujące elementy:

- odcinki robocze,

- istotne budowle wchodzące w zakres budowy,

- teleinspekcję odcinków roboczych,

- odtworzenie terenu dla poszczególnych odcinków roboczych,

- termin zgłoszenia do odbioru robót budowlanych.

- rozruchy, które będą wykonywane po usunięciu wszystkich wad z protokołu odbioru robot budowlanych,

- prace inwentaryzacyjne i przygotowania dokumentów zakończenia budowy,

- termin przedłożenia kosztorysu różnicowego,

- termin zgłoszenia do obioru końcowego.

- Harmonogram podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od przedstawienia.

§ 13

[polisa ubezpieczeniowa]

- Przed upływem 7 – go dnia do wygaśnięcia dołączonej do oferty polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowy dokument będący kontynuacją ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem jego opłacenia.

- W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów o których mowa w ust. 1 Zamawiający wykupi polisę ubezpieczeniową u dotychczasowego ubezpieczyciela Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Potrącenie należności nastąpi z kolejnej faktury Wykonawcy.

§ 14

[zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

- Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w jednej z form opisanych w SIWZ, tj.: ……………………………… zł /słownie: …………………………………………………………………………………………………/

Strony postanawiają, że:

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (tj. od dnia podpisania protokołu zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- pozostałe 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych powyżej, z zastrzeżeniem § 21 ust. 8 niniejszej umowy.

- Wykonawca na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedłuży je o przewidywany czas przekroczenia terminu realizacji Umowy, a jeżeli to nie jest możliwe wniesie nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie przedłużony o czas określony w § 21 ust. 4.

- W przypadku zaniechania obowiązku o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający wystąpi do Gwaranta / Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia całości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15

[sprawozdanie zaawansowania robót]

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego sporządzi w ciągu 7 dni roboczych sprawozdanie, zawierające opis zaawansowania robót w odniesieniu do szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i protokołów odbioru. Sprawozdanie zaawansowania robót Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającemu.

- Zamawiający ma obowiązek w ciągu 5 dni roboczych ustosunkować się do przedstawionego sprawozdania i zaakceptować je lub wnieść zastrzeżenia i zwrócić do naniesienia poprawek.

§ 16

[odbiory robót]

- Protokoły odbiorów będą wskazywały roboty wykonane przez Wykonawcę oraz Podwykonawców, o których mowa w § 8.

- Strony ustalają, następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiory częściowe

  - Odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego po przekazaniu przez Wykonawcę informacji o zamiarze przeprowadzenia odbioru częściowego, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu odbioru protokół częściowy wraz z dokumentami potwierdzającymi ilościowe i jakościowe wykonanie robót.

  - Zgłaszane do odbioru odcinki robocze muszą posiadać oświadczenie właściciela terenu o właściwym tymczasowym lub docelowym odtworzeniu terenu. Zgłoszenie do odbioru częściowego danego odcinka będzie możliwe po zrealizowaniu całego zakresu robót przewidzianych w harmonogramie dla danego odcinka.

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych zaakceptuje protokół częściowy, wezwie do uzupełnienia lub zwróci Wykonawcy do poprawy.

  - W terminie 5 dni roboczych od akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu częściowego Wykonawca przekaże go Zamawiającemu.

  - Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje protokół częściowy, wezwie do uzupełnienia lub zwróci Wykonawcy do poprawy.

  - Terminy wskazane na akceptację nie wstrzymują biegu terminu realizacji umowy.

- Odbiór robót budowlanych

- Odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych objętych zamówieniem.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych w formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację określoną w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentację z teleinspekcji.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót budowlanych w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych. Zgłoszenie gotowości do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru robót budowlanych, jeżeli w czasie tych czynności uzna, iż przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, aż do czasu jego osiągnięcia.

- Z czynności odbioru robót budowlanych zostanie sporządzony protokół odbioru robót budowlanych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakże nie dłuższy niż termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Po usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi rozruch pompowni ścieków.

- Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wynikającej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, po dostarczeniu kosztorysu różnicowego oraz po usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji z przeprowadzonego rozruchu pompowni ścieków.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, kosztorys różnicowy oraz dokumentację potwierdzającą usunięcie wad z protokółu odbioru robót budowlanych wraz z protokółami docelowego odtworzenia terenu oraz dokumentację z przeprowadzonego rozruchu pompowni ścieków nie zawierającą wad.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Zgłoszenie gotowości do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady.

- Termin na usunięcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego nie zawierający wad.

- Odbiór inwestycji i przekazania do eksploatacji - po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla całego zadania inwestycyjnego zostanie sporządzony protokół zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.

§ 17

[wynagrodzenie]

- Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 KC), które wyraża się kwotą:

......................................................... zł brutto

słownie: .....................................................................................................................................

w tym należny podatek VAT 23 %, ................................................... zł

słownie: .....................................................................................................................................

......................................................... zł netto

słownie: .....................................................................................................................................

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją terenu budowy wraz z zapleczem, zapewnieniem zasilania terenu budowy w media, doprowadzeniem mediów, zużyciem wody, energii elektrycznej, usuwaniem wszelkich odpadów bytowych, utrudnieniami wynikającymi z prowadzenia robót, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwoleń oraz z wszystkimi innymi usługami i robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji.

§ 18

[rozliczenie przedmiotu umowy]

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia jest protokół zakończenia  inwestycji i przekazania do eksploatacji.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty.

§ 19

[kary umowne]

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne.

- Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, które naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia poszczególnych etapów umowy określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 12,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za realizowanie umowy niezgodnie z jej zapisami mimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, do zaprzestania naruszeń warunków umowy i po upływie wyznaczonego w tym wezwaniu terminu – w wysokości do 2.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, w zależności od stopnia zawinienia.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1.500,00 zł za każde zdarzenie,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości w wysokości 1.500,00 zł za każde zdarzenie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia odstąpienia nadal są należne.

- Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 20

[wady]

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego lub odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym z tym, że:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy (wada nieistotna nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy (wada istotna nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania, na koszt Wykonawcy niezależnie od jego wysokości, przedmiotu umowy po raz drugi,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia,

- o klasyfikacji wad określonych w niniejszym ustępie rozstrzyga Zamawiający.

- Wszystkie wady nadające się do usunięcia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na własny koszt niezależnie od jego wysokości.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy, który usunie wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§21

[rękojmia za wady]

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.

- Termin rękojmi za wady wynosi 5 lat od daty odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w każdym czasie trwania rękojmi, w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia.

- W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego Wykonawca przedłuży okres rękojmi za wady o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, oraz ma prawo do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Strony ustalają 1 raz w roku przegląd techniczny. O terminie przeglądu Zamawiający powiadomi Wykonawcę 14 dni przed terminem przeglądu. Przegląd techniczny odbywa się na koszt Wykonawcy.

- Ostateczny przegląd techniczny odbędzie się 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi za wady.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 ust. 1.

§22

[odstąpienie od umowy]

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy przez okres 20 dni od dnia przejęcia terenu budowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację przedmiotu umowy, na dłużej niż 14 dni i jej nie wznowił pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - jeżeli z winy Wykonawcy przekroczone zostaną terminy etapów określonych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy o 30 dni – bez konieczności pisemnego wezwania,

  - w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 20 ust. 1 pkt 2),

  - w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 635 i następnych Kodeksu cywilnego,

  - w przypadku zaistnienia innych okoliczności lub zdarzeń, gdzie prawo odstąpienia od umowy wynika z przepisów ustawy lub Kodeksu cywilnego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy lub Zamawiającemu.

- W przypadkach odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca może żądać dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- w przypadku odstąpienia Zamawiający ma prawo przejąć teren budowy,

- w przypadku pozostawienia przez Wykonawcę maszyn, zaplecza budowy, itp. Zamawiający usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 23

[spór]

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

[zmiana adresu Wykonawcy]

- W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

- W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

§ 25

[zmiana umowy]

- Zamawiający dopuszcza następujące warunki zmiany treści niniejszej umowy:

- Zawieszenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 3 niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi zawieszenia.

- Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których mowa w ust. 1 musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli, posesji do celów realizacji inwestycji – termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności.

- W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 3.

- Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy:

- zmiana na stanowisku kierownika budowy,

- zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,

- zmiana konta bankowego Wykonawcy,

- zmiana adresu Wykonawcy.

§ 26

[inne przepisy]

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 27

[egzemplarze umowy]

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

| …………………………………………………. WYKONAWCA |  | …………………………………………………. ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |

SIWZ część III – opis przedmiotu zamówienia.

30. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami wyposażonymi w monitoring GSM, w miejscowości Śmiertny Dąb, ulice Sosnowa, Zielona i Żurawska. Dodatkowo w dokumentacji ujęto „sięgacze” do wysokości istniejących ogrodzeń lub granic działek prywatnych.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie prowadzona w ul. Zielonej i Sosnowej i w niewielkim stopniu w ul. Żurawskiej,  w miejscowości Śmiertny Dąb, gm. Janów. Przewiduje się prowadzenie kanalizacji w drodze gminnej za wyjątkiem prowadzenia przewodu kanalizacji w czterech posesjach zlokalizowanych od strony wschodniej w ul. Zielonej. W ul. Żurawskiej projektuje się włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Ze względu na ukształtowanie terenu konieczne jest wykonanie dwóch przepompowni ścieków, pierwsza z nich na działce gminnej nr 1537 przy ul. Zielonej, druga w ul. Sosnowej. Ścieki z przepompowni prowadzone będą przewodem tłocznym w ul. Zielonej i Sosnowej.

Przewiduje się zastosowanie gotowych pompowni, np. firmy METALCHEM Warszawa wyposażonych w monitoring GPS. Karty Sim do monitoringu dostarczy Zamawiający. Dobór rodzaju pomp w przepompowniach przed dokonaniem zamówienia należy konsultować z Zamawiającym, w celu dobrania, w miarę możliwości, rozwiązań zbliżonych z rozwiązaniami zastosowanymi w innych przepompowniach eksploatowanych przez ZGK Janów Sp. z o.o., dzięki czemu przedsiębiorstwo będzie w razie awarii mogło korzystać z pomp awaryjnych znajdujących się w magazynie.

Pompownie w działce nr 1537 należy wygrodzić np. za pomocą siatki. Szafki sterująco-zasilające do pompowni zamontować na ogrodzeniu (działka nr 1537) i przy granicy drogi w obudowie betonowej (ul. Sosnowa).

Kanalizację sanitarną grawitacyjną wykonać z rur PVC typ ciężki „S” (SDR 34) wg AT/96-01-0001 oraz typu TWT-3/96 firmy, np. WAVIN o średnicy DN 200 mm. Przewody tłoczne wykonać z rur PE 100 SDR 11 o średnicy DN 90/110 mm. Studnie kanalizacyjne na kanalizacji grawitacyjnej wykonać z kręgów betonowych DN 1000 mm lub studni z PCV DN 630 mm (do głębokości 3,0 m), poniżej głębokości 3 m zamontować studnie żelbetowe DN 1000 mm.

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontować sięgacze do istniejących posesji. Sięgacze wykonać z przewodów PVC typu ciężkiego „S” o średnicy DN 160 mm, przewody zakończyć na granicy posesji lub ogrodzenia (zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową).

Na kanalizacji tłocznej przewiduje się wykonanie studni betonowych z zamontowanym na przewodzie tłocznym trójnikiem służącym do czyszczenia kanalizacji. Na trójniku należy zamontować zasuwę odcinającą.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

- Utworzenia zaplecza budowy w pobliżu terenu budowy, na którym zlokalizowane będzie biuro budowy –czynne w godzinach trwania prac budowlanych.

- Uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń, uzgodnień, opinii i innych czynności związanych z pracami archeologicznymi i wykopaliskowymi.

- Przeprowadzenia rozruchu przepompowni ścieków.

- Przeprowadzenia teleinspekcji wybudowanych kanałów i przekazania nagrania wraz z opracowaniem Zamawiającemu.

- Odtworzenia nawierzchni dróg i terenów, na których prowadzone będą roboty ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych.

- Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia.

- Dostarczenia kosztorysu różnicowego po zakończeniu robót budowlanych.

- Zamówienie w pierwszej kolejności musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

- Wspólny słownik CPV:

| L.p. | Wspólny słownik CPV |
| --- | --- |
| 1. | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków | 45231300-8 |
| 2. | Roboty budowlane w zakresie przepompowni | 45232152-2 |

- Materiały i urządzenia równoważne:

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

31. Kluczowe części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy.

Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać osobiście.