Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI  INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2014 roku stanowi kwotę – 4 634 465,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2014 roku wynosi – 2 262 103,29  zł

co stanowi 48,8 % planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | 387 460,00 | 365 987,79 | 94,5 |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 81 160,00 | 69 890,92 | 86,1 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 306 300,00 | 296 096,87 | 96,7 |
| 600 |  | Transport i łączność | 1 604 425,00 | 593 420,70 | 37,0 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 37 115,00 | - | - |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 090 822,00 | 116 932,75 | 10,7 |
|  | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 476 488,00 | 476 487,95 | 100,0 |
| 630 |  | Turystyka | 34 000,00 | 33 975,14 | 99,9 |
|  | 63095 | Pozostała działalność | 34 000,00 | 33 975,14 | 99,9 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 4 300,00 | 4 267,00 | 99,2 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 300,00 | 4 267,00 | 99,2 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 170 333,00 | 59 828,00 | 35,1 |
|  | 75023 | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 170 333,00 | 59 828,00 | 35,1 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 376 370,00 | 364 843,20 | 96,9 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 353 000,00 | 341 473,20 | 96,7 |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 23 370,00 | 23 370,00 | 100,0 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 50 000,00 | - | - |
|  | 80104 | Przedszkola | 50 000,00 | - | - |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 263 100,00 | 245 845,49 | 93,4 |
|  | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 263 100,00 | 245 845,49 | 93,4 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 612 553,00 | 303 108,11 | 49,5 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochron wód | 535 300,00 | 260 455,00 | 48,7 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 30 000,00 | 10 968,11 | 36,6 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 47 253,00 | 31 685,00 | 67,1 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 269 750,00 | 202 785,36 | 75,2 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 269 750,00 | 202 785,36 | 75,2 |
| 926 |  | Kultura fizyczna i sport | 862 174,00 | 88 042,50 | 10,2 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 790 116,00 | 16 061,10 | 2,03 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 72 058,00 | 71 981,40 | 99,9 |
| R A Z E M |  |  | 4 634 465,00 | 2 262 103,29 | 48,8 |

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 365 987,79 zł, która dotyczy:

| - | częściowej zapłaty budowy sieci wodociągowej w miejscowości Piasek, ul. Nowowiejskiego i sieci wodociągowej w miejscowości Złoty Potok, ul. Sikorskiego | - | 8 160,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - | zapłaty zobowiązań 2013 roku (dokumentacja budowlano – kosztorysowa zagospodarowania rynku w Janowie – 7 420,00 zł, wykonanie wjazdu z drogi gminnej w miejscowości Żuraw – 4 732,67 zł | - | 12 152,67 zł |
| - | zakupu zestawu hydroforowego (Fundusz Sołecki miejscowości Zagórze – 10 425,68 zł) | - | 34 317,00 zł |
| - | kosztów budowy sieci wodociągowej (Łączki, Czepurka, Złoty Potok ul Słoneczna, Piasek ul. Kwiatowa) | - | 27 413,92 zł |
| - | zagospodarowanie rynku w Janowie – etap I | - | 283 944,20 zł |

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 593 420,70 zł, która dotyczy :

| - | zapłaty zobowiązań 2013 roku | - | 19 704,60 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - | wykonania mapy do celów projektowych ul. Mjr Wrzoska Złoty Potok | - | 2 600,00 zł |
| - | projektu przebudowy drogi gminnej na ul. Mjr Wrzoska w Złotym Potoku | - | 12 300,00 zł |
| - | przebudowy drogi gminnej – ul. Mjr Wrzoska w Złotym Potoku | - | 485 931,95 zł |
| - | położenia nakładki asfaltowej na ul. Aleja Klonów w Złotym Potoku | - | 40 848,30 zł |
| - | położenia nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Janowie | - | 17 121,75 zł |
| - | wydzielenia pasa drogowego w Bystrzanowicach Dworze z terenu Nadleśnictwa Złoty Potok | - | 8 650,00 zł |
| - | wykonania dokumentacji budowlanej zadania pn. „Remont drogi gminnej – ul. Wczasowa w Poniku” (Fundusz Sołecki miejscowości Ponik – 4000,00 zł) | - | 6 264,10 zł |

Dział 630 „TURYSTYKA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 33 975,14 zł, która dotyczy :

| - | zadania pn. „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego” – koszty promocji, druku folderów i ulotek, map, wykonania tablic informacyjnych | - | 29 553,05 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - | zapłaty zobowiązań 2013 roku – „Szlak atrakcji turystycznych” – oznakowanie i nadzór | - | 4 422,09 zł |

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 4 267,00 zł, która dotyczy  wykupu nieruchomości na poszerzenie dróg gminnych w wyniku podziału działek.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 59 828,00 zł, która dotyczy :

| - | projektu budowlanego termomodernizacji budynku UG Janów | - | 30 627,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - | wykonania audytu energetycznego dla budynku Urzędu Gminy | - | 701,00 zł |
| - | zakupu kotła | - | 13 000,00 zł |
| - | zakupu programu integracji systemu podatkowego z istniejącymi systemami (sfinansowano z dotacji z projektu „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST”) | - | 15 500,00 zł |

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 364 843,20 zł, która dotyczy  :

| - | zakupu kontenera | - | 23 370,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - | remontu samochodu pożarniczego OSP Bystrzanowice | - | 37 189,20 zł |
| - | wykonania instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku remizy OSP Złoty Potok (Fundusz Sołecki miejscowości Złoty Potok – 9 000,00 zł) | - | 74 284,00 zł |
| - | dotacji celowej dla jednostki OSP Janów na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego (Fundusze Sołeckie – 40 383,00 zł) | - | 230 000,00 zł |

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 245 845,49 zł, która dotyczy  zagospodarowania terenu przy Szkolny Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 303 108,11 zł, która dotyczy:

| - | budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiertny Dąb (Fundusz Sołecki miejscowości Śmiertny Dąb) | - | 7 253,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - | wycięcia drzew z uprzątnięciem terenu w miejscowości Śmiertny Dąb (budowa kanalizacji) | - | 10 455,00 zł |
| - | dokapitalizowania ZGK Janów Sp. z o.o. w Janowie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki | - | 250 000,00 zł |
| - | budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | - | 10 968,11 zł |
| - | budowy oświetlenia ulicznego w Piasku na ul. Ściegiennej (Fundusz Sołecki miejscowości Piasek – 10 033,41 zł) | - | 24 432,00 zł |

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 202 785,36 zł, która dotyczy :

| - | remontu amfiteatru wraz z zapleczem w Janowie | - | 14 867,52 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - | remontu świetlicy w Zagórzu | - | 187 917,84 zł |

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 88 042,50 zł, która dotyczy :

| - | projektu budowlanego zamiennego boiska sportowego w Złotym Potoku i zakupu rury osłonowej dwuwarstwowej | - | 3 933,54 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - | budowy przyłącza wodociągowego do boiska sportowego w miejscowości Lgoczanka | - | 12 127,56 zł |
| - | budowy siłowni zewnętrznej w Złotym Potoku (Fundusz Sołecki miejscowości Złoty Potok – 4 000,00 zł) | - | 24 661,50 zł |
| - | doposażenia i dokończenia ogrodzenia placu zabaw w Piasku (Fundusz Sołecki miejscowości Piasek | - | 3 137,19 zł |
| - | zakupu urządzeń i koszy na plac zabaw w miejscowości Ponik (Fundusz Sołecki miejscowości Ponik – 5 027,00 zł) | - | 5 658,00 zł |
| - | budowy altany na placu zabaw w Sokolim Polu (Fundusz Sołecki miejscowości Sokole Pole – 8 033,00 zł) | - | 8 075,58 zł |
| - | zagospodarowania placu zabaw w Żurawiu (Fundusz Sołecki miejscowości Żuraw) | - | 13 984,38 zł |
| - | doposażenia placu zabaw w miejscowości Janów | - | 1 383,75 zł |
| - | budowy siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Siedlec (Fundusz Sołecki miejscowości Siedlec) | - | 15 081,00 zł |