Załącznik Nr 10

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

za 2019 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022 ostatniej zmiany w 2019 roku dokonano dnia 31 grudnia 2019 roku Zarządzeniem Nr 225/2019 Wójta Gminy Janów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest kontynuowane od 2011 roku. Łączna kwota wydatków w latach 2011-2019 wynosiła 146 620,73 zł.

W 2019 roku wydatki w kwocie 1 554,70 zł dotyczą:

- zakupu mapy zasadniczej do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 192,60 zł,

- ogłoszeń w gazecie dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (Gmina Janów) w kwocie 332,10 zł,

- kosztów Komisji Urbanistycznej w kwocie 1 030,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Nowa jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Janów – utworzenie 25 nowych miejsc w Złotym Potoku” było realizowane przez Przedszkole w Złotym Potoku w latach 2017-2019.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 16 047,87 zł dotyczyły:

| - wynagrodzenia pracowników z pochodnymi | - | 14 326,02 zł |
| --- | --- | --- |
| - wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego i ekwiwalentu za odzież roboczą | - | 517,70 zł |
| - zakupu środków czystości i artykułów spożywczych | - | 1 204,15 zł |

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu" zostało zaplanowane na lata 2019-2021.

Wykonane wydatki w 2019 roku w kwocie 39 927,55 zł dotyczą:

| - kosztów mapy do celów projektowych i uzgodnień branżowych | - | 5 927,55 zł |
| --- | --- | --- |
| - kosztów projektu budowlanego i dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu | - | 34 000,00 zł |

Przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice" zostało zaplanowane na lata 2019-2022. W 2019 roku poniesione koszty w kwocie 28 600,00 zł dotyczą kosztów mapy do celów projektowych oraz kosztów dokumentacji projektowej budowy kanalizacji.

Przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagórzu" zostało zaplanowane na lata 2019-2022. W 2019 roku poniesione koszty w kwocie 3 000,00 zł dotyczą wykonania mapy do celów projektowych.

Przedsięwzięcie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED" zostało zaplanowane na lata 2019-2021. Poniesione koszty w 2019 roku w kwocie 1 100,00 zł dotyczyły sporządzenia analizy finansowej wraz z analizą wrażliwości projektu.

Przedsięwzięcie pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr DG 677007S  Hucisko" zostało zaplanowane na lata 2019-2021. Poniesione koszty w 2019 roku w kwocie 34 935,00 zł dotyczyły mapy do celów projektowych i wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania.

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czepurka w kierunku Lusławic" zostało zaplanowane na lata 2019-2020. Wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie             7 380,00 zł dotyczą projektu budowlanego budowy kanalizacji.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik - Żuraw" zostało zaplanowane na lata 2019-2021. W 2019 roku poniesione wydatki w kwocie 13 561,70 zł dotyczą zakupu mapy zasadniczej i dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia na osiedlu Zaborce (ul. Tulipanowa, ul. Liliowa, ul. Różana, ul. Fiołkowa, ul. Narcyzowa, ul. Krokusowa, ul. Konwaliowa)" zostało zaplanowane na lata 2018-2020. W 2019 roku poniesione wydatki w kwocie 21 279,00 zł dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu Zaborce na ul. Różanej w Janowie.