Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

za 2019 roku

WYDATKI  INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2019 roku stanowi kwotę – 7 790 317,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2019 roku wynosi – 2 699 195,71 zł

co stanowi 34,6 % planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | 119 460,00 | 103 714,27 | 86,8 |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 119 460,00 | 103 714,27 | 86,8 |
| 600 |  | Transport i łączność | 2 321 727,69 | 2 293 777,93 | 98,8 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 27 060,00 | 3 075,00 | 11,4 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 281 105,69 | 2 277 141,23 | 99,8 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 13 562,00 | 13 561,70 | 100,0 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 159 194,74 | - | - |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159 194,74 | - | - |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 164 650,06 | 276 419,00 | 5,4 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 272 264,00 | 164 513,50 | 60,4 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 664,00 | 14 664,00 | 100,0 |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 770 150,00 | 9 150,00 | 0,2 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 98 962,06 | 79 481,50 | 80,3 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,0 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 284,51 | 25 284,51 | 100,0 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 222,00 | 14 222,00 | 100,0 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 11 062,51 | 11 062,51 | 100,0 |
| R A Z E M | 7 790 317,00 | 2 699 195,71 | 34,6 |

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 103 714,27 zł, która dotyczy:

| - | projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Piasek na działkach 588/3 i 560 | - | 1 783,50 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - | mapy do celów projektowych - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Piasek na działkach 588/3 i 560 | - | 400,00 zł |
| - | rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Piasek na działkach 588/3 i 560 | - | 17 275,77 zł |
| - | zakupu zestawu hydroforowego przy ujęciu wody w Bystrzanowicach | - | 84 255,00 zł |

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 2 293 777,93 zł, która dotyczy:

| - | wykonania mapy zasadniczej do projektu przebudowy drogi gminnej Okrąglik-Żuraw | - | 31,70 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - | wykonania projektu drogi gminnej Okrąglik-Żuraw | - | 13 530,00 zł |
| - | wykonania mapy do celów projektowych budowy drogi gminnej do Huciska | - | 4 800,00 zł |
| - | zakupu gruntu pod drogę łączącą ul. Ogrodową z ul. Żurawską w Piasku | - | 34 814,26 zł |
| - | wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko" | - | 30 135,00 zł |
| - | zagospodarowania przestrzeni publicznej na parking w Złotym Potoku | - | 51 610,80 zł |
| - | wykonania mapy do celów projektowych - Siedlec ul. Szkolna | - | 3 000,00 zł |
| - | uzgodnień branżowych przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu | - | 227,55 zł |
| - | wykonania nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w miejscowości Bystrzanowice Dwór | - | 45 000,00 zł |
| - | pozwolenia wodno-prawnego dla przebudowy ul. Leśnej w Żurawiu | - | 248,34 zł |
| - | wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na ul. Irysowej w Janowie | - | 16 382,91 zł |
| - | wykonania mapy do celów projektowych przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu | - | 2 700,00 zł |
| - | wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na ul. Nadrzecznej w Janowie | - | 18 029,07 zł |
| - | wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu | - | 14 000,00 zł |
| - | wykonania projektu przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu | - | 20 000,00 zł |
| - | modernizacji przepustów na kanale rzeki Wiercicy, montaż i naprawa barierek | - | 13 001,10 zł |
| - | budowy zagospodarowania przestrzennego przy wjeździe do miejscowości Sokole Pole | - | 10 335,80 zł |
| - | przebudowy drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu | - | 909 298,81 zł |
| - | przebudowy ul. Krokusowej i ul. Konwaliowej w Janowie | - | 584 266,08 zł |
| - | przebudowy ul. Narcyzowej w Janowie | - | 290 291,30 zł |
| - | budowy oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i ul. Magnoliowej w Janowie | - | 80 154,77 zł |
| - | przebudowy ul. Magnoliowej w Janowie | - | 148 845,44 zł |
| - | dotacji dla Powiatu Częstochowskiego - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1041 S z drogą gminną w miejscowości Zagórze | - | 3 075,00 zł |

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 276 419,00 zł, która dotyczy:

| - | wykonania mapy do celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice | - | 10 100,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - | projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasek na działkach 588/3 i 560 | - | 1 783,50 zł |
| - | mapy do celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasek na działkach 588/3 i 560 | - | 400,00 zł |
| - | projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z sięgaczami kanalizacyjnymi w miejscowości Czepurka | - | 7 380,00 zł |
| - | - wykonania mapy do celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze | - | 3 000,00 zł |
| - | dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice | - | 24 600,00 zł |
| - | rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Piasek na działkach 588/3 i 560 | - | 25 000,00 zł |
| - | zaprojektowania i budowy kanalizacji w północno - zachodniej części gminy Janów - etap I; budowa sieci grawitacyjnej , tłoczonej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek | - | 92 250,00 zł |
| - | analizy finansowej inwestycji "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów" | - | 2 460,00 zł |
| - | opracowania dokumentacji projektowej dla projektu pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów" | - | 6 690,00 zł |
| - | dobudowy instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej w miejscowości Janów | - | 29 919,50 zł |
| - | budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów ul. Różana | - | 21 279,00 zł |
| - | rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Lusławice | - | 27 183,00 zł |
| - | sporządzenia analizy finansowej wraz z analizą wrażliwości projektu "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED" | - | 1 100,00 zł |
| - | projektu dobudowy toalet przy budynku Centrum Usług Społecznościowych w Janowie | - | 8 610,00 zł |
| - | zakupu kosiarki wielofunkcyjnej | - | 14 664,00 zł |

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 25 284,51 zł, która dotyczy:

| - | dotacji na zadanie inwestycyjne - SOKiS w Janowie - zakup przenośnej infrastruktury turystycznej - modułowe podesty z wyposażeniem oraz namioty przegubowe | - | 14 222,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| - | zakupu domku wolnostojącego dla Sołectwa Skowronów | - | 11 062,51 zl |